Metodología de Sistemas

Trabajo Práctico Integrador

Entrega N°1

Pont Verges Juan Pedro | 110959

Chebel Hidalgo Simón Ignacio | 110861

Salamone Leonardo Ezequiel | 110913

Lloveras Mauricio | 110156

Rosas Juan Manuel | 109639

Septiembre 2020.

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional de Córdoba

Metodología de Sistemas

Tabla de Contenidos

Capítulo 1 Introducción y Análisis del negocio	1

Buenas practicas	1

Resumen	2

Análisis del negocio	2

Objetivo del sistema.	3

Subsistemas	3

Alcances.	5

Requerimientos.	7

Limites.	8

Objetos que participan en el proyecto del negocio	8

Diagrama de flujo	9

Organigrama	10

Product Backlog.	11

Acta de Constitución.	12

Lista de referencias	14

# Capítulo 1
Introducción y Análisis del negocio

## Buenas practicas

-Empatía y respeto hacia los demás integrantes. Todos deben involucrarse en la cosa grupal, más allá de slogans vacíos como “Ponerse la camiseta ...”. Esto se refiere a nuestro entender en comprender a los demás en sus necesidades y motivaciones. Las decisiones deben ser tomadas en grupo, aunque existan jerarquías, estas son situacionales y contingentes acordes al momento y la tarea. En conclusión, formar parte sin extremos de avasallar a los demás o eliminarse en la grupalidad.

-Los integrantes del grupo deben entender y comprender la razón de ser de la colaboración y los roles. Las decisiones nunca podrán ser tomadas por un líder autosuficiente. Se debe promover o facilitar la generación de ideas (tipo Brainstorming), motivar a cada integrante a compartir su punto de vista técnico, ético y estético. Atender a la retroalimentación y la sinergia operativa-técnica, comunicativa y emocional-motivacional. Estas últimas tareas deben ser facilitadas por todos, con énfasis en la función del Scrum Master, pero no solo por parte de este.

-No hay que subestimar el trabajo de los demás. Para crear empatía habrá rotación entre Roles. Así cada uno podrá ponerse en el lugar del otro y su acto de trabajo.

-Promover la responsabilidad y el compromiso: los logros y fracasos son responsabilidad de Todos (Principio Holístico). Esto no implica cargar con la cruz de los demás o pagar los platos rotos, sino apoyarse para encontrar soluciones y defender el proyecto como un logro de todos los miembros.

-Llegar a un entendimiento entre los integrantes mediante Comunicación Efectiva. Un equipo para funcionar como un sistema debe tener comunicación efectiva (eficaz y eficiente) entre sus componentes, de ahí el concepto de Holos, propiedades emergentes más allá de la simple suma de las partes. Es importante destacar la diferencia crucial entre Co-Ordinación(solo agregación temporal o espacial) con Co-Elaboración o Cooperación.

## Resumen

En este documento haremos la primera entrega del Trabajo Practico Integrador de la materia Metodología de Sistema a cargo de los profesores Pérez Rita Mabel y Santoro Exequiel. Explicaremos cuales son los objetivos, alcances, limites, flujo de usuario del sistema que nos tocó analizar.

## Análisis del negocio

A continuación, presentaremos un análisis del área de stock del supermercado Super MaMi. Nuestros límites del objeto modelado, límites de áreas de estudio de Sistema Objeto de estudio:

Nos encargaremos del área de Stock, depósito e inventario de productos de góndolas. No nos encargaremos de productos de elaboración interna o frescos como Panadería, Carnicería, Verdulería, Fiambrería. No nos encargaremos de estudiar las áreas limítrofes de Compras, Ventas, Logística de transporte y Control de calidad de productos.

### Objetivo del sistema.

Brindar información y gestionar área de stock sobre el almacenamiento en depósitos, sobrante y faltante, como así también generar reportes sobre el stock para comunicar a otras áreas.

### Subsistemas

#### Objetivos y reglas del negocio de cada subsistema

Ventas

- Objetivo: registrar ventas realizadas e informe estadístico de las mismas

- Reglas de negocio: Se aceptan todos los medios de pagos y devoluciones a clientes insatisfechos de forma inmediata siempre y cuando el producto lo haya comprado dentro de las 48 horas.

Logística

- Objetivo: Informar distribución de los productos, llevar un conteo de todo el almacenamiento de los productos, incluyendo góndolas como depósito, planificar compras a futuro dependiendo de las analíticas dadas por Venta.

- Reglas de negocio: Debe haber informes semanales como así también controles de almacenamiento.

Stock

- Objetivo: Informar a otras áreas datos generales del stock actual. Registrar cada producto entrante al supermercado mediante las siguientes tareas: ABM de productos.

- Reglas de negocio: Debe haber informes semanales. El producto registrado no debe estar vencido ni defectuoso y la organización de las categorías debe estar definida previamente.

Compras y Proveedores

- Objetivo: Registrar las compras de insumos a los proveedores y registrar los pagos. Mediante las siguientes tareas: Registrar el pedido a proveedor, registrar los montos pagados, registrar los proveedores y registrar unidades de medida de los insumos.

RRHH

- Objetivo: Registrar los datos de los empleados e informar datos del personal. Mediante las siguientes tareas: Reclutamiento de personal, registrar empleado, definir cargos.

- Reglas de negocio: El personal registrado debe tener una experiencia mínima de 2 años en áreas relacionadas con su cargo.

### Alcances.

Gestión de stock

- Registrar producto

- Modificar producto

- Eliminar producto

- Eliminar producto.

- Consultar información del producto.

- Consultar el stock de existencia real del producto.

- Registrar categorías de productos.

- Modificar categoría de producto.

- Eliminar categoría de producto.

- Registrar productos defectuosos.

- Eliminar producto defectuoso.

- Modificar producto defectuoso.

- Generar informes de productos defectuosos.

Gestión de depósitos

- Registrar nuevo depósito.

- Modificar depósito.

- Eliminar depósito.

- Consultar disponibilidad de los depósitos.

- Consultar ubicación física de los depósitos.

Gestión de informes

- Generar informe de productos defectuosos.

- Generar informe de productos por categoría.

- Generar informe de productos prontos a vencer.

- Generar informe de stock por depósito.

- Generar informe de stock comprometido.

- Generar informe de stock disponible.

- Generar informe de stock faltante.

### Requerimientos.

#### Funcionales

- Registrar Productos

- Modificar registros de los Productos

- Eliminar registros de los Productos

- Registrar Stock de los productos

- Emitir informes del stock de los diferentes productos

- Emitir informes de faltante de Stock, (hacia el área de compra)

- Emitir informes de Stock crítico o  de seguridad

- Registrar la ubicación de los Tipos de productos por Depósito, pasillo y estanterías.

- Generar reporte de la ubicación física de productos almacenados en los depósitos.

- Modificar los registros de los depósitos.

- Registrar los vencimientos de los productos consumibles.

- Generar reportes con los productos más cercanos a su vencimiento.

- Generar reporte con precios de los productos actualizados al dia de la fecha.

- Emitir un informe de productos recibidos y almacenados en depósito, hacia el área de compras.

#### No funcionales

- Fiabilidad tanto del software como con la conexión al servidor.

- Rapidez y fluidez de los datos obtenidos por medio del software.

- Garantizar una portabilidad y compatibilidad con los dispositivos que usen el software.

- Interfaz amigable y fácil de utilizar para el usuario, garantizar una curva de aprendizaje rápida.

- Seguridad y robustez en caso de errores o de posibles intrusos hacia el software.

- Brindar un servicio de soporte técnico y asegurarlo también por parte del servidor o hosting del software.

### Limites.

- Desde: Que se registra un producto.

- Hasta: Que se emite un reporte o nota de faltante de stock, para ser presentado al área que se encargue de los pedidos a los proveedores, en base a dicho reporte.

### Objetos que participan en el proyecto del negocio

### Diagrama de flujo

Diagrama de flujo por la UVS en formato PDF.

### Organigrama

### Product Backlog.

Aquí plantearemos una tabla hecha con todas las tareas que se pretenden hacer en el desarrollo del producto.

| ID | Nombre | Importancia (1-10) | Estimación | Cómo probarlo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis y diseño del sistema | 10 | 30 días | Resultado final |
| 2 | Arquitectura de la base de datos | 10 | 40 días | Resultado Final |
| 3 | Conexión con el servidor y prueba de velocidad. | 9 | 10 días | Prueba simple con el servidor |
| 4 | Adaptación de las funciones del servidor con el programa | 9 | 5 días | Pruebas del sistema |
| 5 | Adaptación de los requisitos del cliente al programa | 9 | 10 días | Pruebas en las instancias. |
| 6 | Pruebas Funcionales | 9 | 5 días | Casos de prueba |
| 7 | Pruebas de Integración | 9 | 5 días | Pruebas del sistema |
| 8 | Documentación | 10 | 3 días | Análisis grupal |

### Acta de Constitución.

# Lista de referencias

José Luis Pugnitore (2007). Sistemas Administrativos y Control Interno.

Unidad Temática 1: Sistema de Información – Metodologías. Material de Estudio 2do Año - 4to Cuatrimestre